|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 西藏民政应急救灾项目 |
| 项目进度说明 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一级模块 | 二级模块 | 测试进度 | 未关闭个数 （包括已解决） | 关闭个数 | 总计个数 | 代码量 | 开发负责人 | 测试负责人 | | 成电大为西藏项目 |  | 80.2771855 | 185 | 753 | 938 |  |  |  | | 民政公共服务系统 | 舆情预警系统 | 97.14285714 | 2 | 68 | 70 | 前端：8953后端：2015 | 郭俊 李鹏涛 | 吴昊 | | 教育子系统 | 100 | 0 | 130 | 130 | 前端：6703后端：待统计 | 张为金明桃 | 吴昊、朱娇 | | 信息联动系统 | 82.60869565 | 16 | 76 | 92 | 前端：3288后端：11073 | 文多何银 | 朱娇 | | 门户搜索系统 | 100 | 0 | 46 | 46 | 前端：2702后端：429 | 张为金 张益玮 | 朱娇 | | 用户管理系统 | 94.73684211 | 1 | 18 | 19 | 前端：2622 后端：18346 | 张为金 张兵 | 吴昊、朱娇 | | 站群管理 | 100 | 0 | 15 | 15 |  |  |  | | 决策系统 | 灾情专题分析 | 42.85714286 | 12 | 9 | 21 | 前端：10000后端：55944 | 胡晓峰、文多、张兵 | 李月迪 | | 灾情产品管理 | 0 | 15 | 5 | 20 | 胡晓峰、文多、张兵 | 李月迪 | | 灾情损失评估 | 75 | 7 | 21 | 28 | 胡晓峰、文多、张兵 | 李月迪 | | 灾情救助评估 | 47.05882353 | 9 | 8 | 17 | 胡晓峰、文多、张兵 | 李月迪 | | 灾情风险评估 | 79.24528302 | 11 | 42 | 53 | 胡晓峰、文多、张兵 | 李月迪 | | 物资储备 | 储备库管理子系统 | 72.60726073 | 83 | 220 | 303 | 后端：40876 | 明桃、何银、张益玮、李鹏涛 | 孟青、朱娇（20%） | | 基础信息管理 | 88.73239437 | 8 | 63 | 71 |  |  | | 救灾物资监管子系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 明桃、何银、张益玮、李鹏涛 | 朱娇 | | 救灾调度发放管理子系统 | 60.37735849 | 21 | 32 | 53 | 明桃、何银、张益玮、李鹏涛 | 朱娇 | | 救灾调度跟踪子系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 明桃、何银、张益玮、李鹏涛 | 朱娇 | |
| 已测系统存在的问题 | 目前已测系统待处理的问题如下： 1.舆情监控： 1.舆情汇总信息清除消息后更新慢--待解决--李鹏涛（后台需要优化） 2.教育培训： 2.1.直播没有与第三方软件进行任何关联，也没有相关引导提示信息--处理中--张为金 2.2.目前没有测到多个用户聊天的场景--目前jmeter已部署，多用户可以登录，但是fiddler抓包工具无法获取websocket请求，目前请求成功，但是界面没有反应。--处理中--朱娇、吴昊 5.物资储备监管系统： 当调拨单完成，再做回收和物资新增入库的时候，发现数据不正确，业务逻辑有问题，需修改原型。目前开发、测试的工作量需重新评估。 |
| 质量Bug情况 | 一共提单938个，目前开放单80个，重新打开单12个，已解决单93个，已关闭单753个。 严重单84个，一般555个，细微156个，不相关143个。 不同系统测试情况详见 具体详见附件。 |
| 下周测试重点 | 1.更新测试报告 2.编写仓储用户操作书 2.更进金证测试进度 3.已转测系统的迭代测试 |
| 重点提醒 | 无 |
| 需协调的工作及风险 | 需要协调的工作： 目前无 |
| 备注 | 无 |